Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Проект. Лабораторная работа 12

«Технологии разработки ПО. Командная работа над проектом»

Документация

1 курс 6 группа

1) Дать краткое описание основной концепции разрабатываемого проекта.

Разрабатываемый проект представляет собой симулятор игрового зала с различными играми.

2) Определить назначение, цели данного проекта, модули, входящие в него.

Назначение: симуляция игрового зала с различными играми.

Цели: создание симулятора игрового зала на языке c++.

Модули: основной модуль, модуль игры рулетки, модуль игры слотов, модуль игры 21.

3) Дедлайн проекта и выбранная методология процесса разработки ПО.

Дедлайн проекта: 25.12.2025

Методология: Agile/Scrum

4) Состав команды разработчиков.

Scrum master - Лёлис Глеб.
Scrum team - Короткевич Алёна, Пятин Евгений, Ивашковец Владислав, Козлович Александр.

5) Распределение ролей и обязанностей в команде.

Лёлис Глеб - организация работы команды / ответственный за модуль игры в 21.

Короткевич Алёна - ответственная за документацию, тестирование и главный модуль программы.

Пятин Евгений - ответственный за модуль слот-машины.

Ивашковец Владислав - ответственный за документацию и дизайн интерфейса программы.

Козлович Александр - ответственный за модуль рулетки.

6) Требования на проект (ТЗ).

Программа должна работать, не иметь ошибок.

Графический интерфейс должен быть выполнен посредством символов.

Каждая игра должна иметь свой интерфейс и правила.

Ставки должны ставиться корректно, подсчёт баланса должен быть точен.

Функциональные требования описывают возможности, которыми должен обладать проект.

Необязательные к исполнению требования (нефункциональные требования).

7) Выполнить планирование Sprint1.

Цель sprint1: создание и выпуск первой готовой версии программы:

- Создание главного модуля программы.

- Создание модуля игры 21.

- Создание модуля слот-машины.

- Создание модуля рулетки.

- Объединение всех модулей в одну программу.

- Проведение тестирования.

9)

| ID | История |
| --- | --- |
| a-01 | Я как пользователь хочу сыграть в 21 и поставить всю сумму |
| a-02 | Я как пользователь хочу сыграть в слоты и поставить 1000 жетонов |
| a-03 | Я как пользователь хочу увидеть графический интерфейс при запуске программы. |
| a-04 | Я как пользователь хочу увидеть точный подсчёт суммы |
| a-05 | Я как пользователь хочу сыграть рулетку и поставить определённую сумму денег |

10) Отчёты об ошибках находятся в отдельных файлах

11) Выпонить Release1.

Release версии 1.0 был произведён.

https://github.com/GlebLY5500/GambleGame/releases/tag/Release_v1.0

12) Провести тестирование.

Было произведено тестирование, нашлись ошибки, нуждающиеся в исправлении.
Все ошибки были успешно исправлены в Release 1.0.2

https://github.com/GlebLY5500/GambleGame/releases/tag/Release_v1.0.2

13) Представить готовый Release1.

Готовый релиз проекта: https://github.com/GlebLY5500/GambleGame/releases/tag/Release_v1.0.2

14) Проанализировать полученный продукт (выполнить несколько спринтов).

Полученный продукт ошибок и недочётов не имеет. Было выполнено несколько спринтов с целью выявления ошибок. Продукт находится в рабочем состоянии.

15) Принять решение о продолжении/завершении работы над проектом.

Работа над проектом остановлена на неопределённый срок.

16) Для каждого модуля: